## Cal.2013
# Aplikacja webowa „Kalendarz”

### Plan iteracji

Opis zmian:
Data	Wersja	Opis	Autor
2.03.2013		Ustalenie planu I iteracji	Magdalena Zachwieja
16.03.2013		Podsumowanie I iteracji i przedstawienie produktów	Magdalena Zachwieja
17.03.2013		Ustalenie planu II iteracji	Magdalena Zachwieja
6.04.2013		Podsumowanie II iteracji i przedstawienie produktów	Magdalena Zachwieja
7.04.2013		Ustalenie planu III iteracji	Magdalena Zachwieja
20.04.2013		Podsumowanie III iteracji i przedstawienie produktów	Magdalena Zachwieja
21.04.2013		Ustalenie planu IV iteracji	Magdalena Zachwieja
18.05.2013		Podsumowanie IV iteracji i przedstawienie produktów	Magdalena Zachwieja

Autorzy:
Magdalena Zachwieja (magda.zachwieja@gmail.com)
Michał Oczko (michaloczko@gmail.com)
Krzysztof Bednarz (ka.bednarz@gmail.com)

AGH 2013
I. Iteracja pierwsza
1. Termin iteracji
02.03.2013-16.03.2013 (dwa tygodnie)
Iteracja zostanie zakończona spotkaniem w ramach zajęć laboratoryjnych, na którym przedstawione zostaną produkty tejże iteracji.
2. Zadania dla iteracji
-zrozumienie potrzeb klienta i wyrażenie ich w dokumencie wizji systemu,
-przygotowanie dokumentu wizji.
3. Produkty iteracji
-dokument wizja.odt.
II. Iteracja druga
1. Termin iteracji
17.03.2013-06.04.2013 (3 tygodnie)
Iteracja zostanie zakończona spotkaniem w ramach zajęć laboratoryjnych, na którym przedstawione zostaną produkty tejże iteracji.
2. Zadania dla iteracji
-korekta wizji systemu,
-sporządzenie specyfikacji wymagań,
-sporządzenie architektury systemu,
-sporządzenie rejestr ryzyk,
-wykonanie szkieletu strony www.
3. Produkty iteracji
-ostateczna wersja dokumentu wizja.odt,
-dokument specyfikacjawymagan.odt,
-dokument architekturasystemu.odt,
-dokument rejestrryzyk.odt
-szkielet strony www.
W ramach II iteracji odbyło się dodatkowe spotkanie robocze zespołu (bez obecności klienta).
III. Iteracja trzecia
1. Termin iteracji
07.04.2013-20.04.2013 (2 tygodnie)
Iteracja zostanie zakończona spotkaniem w ramach zajęć laboratoryjnych, na którym przedstawione zostaną produkty tejże iteracji.
2. Zadania dla iteracji
-zaprojektowanie bazy danych SQLite / uzupełnienie architektury systemu o diagram bazy danych,
-wykonanie książki adresowej,
-wykonanie roboczej wersji kalendarza
3. Produkty iteracji
-baza danych SQLite,
-strona www z dołączoną książką adresową i widokiem kalendarza.
W ramach III iteracji odbyło się dodatkowe spotkanie robocze zespołu (bez obecności klienta).
IV. Iteracja czwarta
1. Termin iteracji
21.04.2013-18.05.2013 (4 tygodnie)
Iteracja zostanie zakończona spotkaniem w ramach zajęć laboratoryjnych, na którym przedstawione zostaną produkty tejże iteracji.
2. Zadania dla iteracji
-rozbudowanie i wdrożenie kalendarza,
-ewentualne poprawki do systemu po testach,
-ukończenie dokumentacji.
3. Produkty iteracji
-gotowy system,
-pełna dokumentacja projektowa.
Zadania dla iteracji

  1. Zadanie

Produkty iteracji

  1. Produkt

Plan testów
http://www.docstoc.com/docs/139188206/Plan-Iteracji-I-10