Cal.2013
Aplikacja webowa „Kalendarz”

Stan prac

Opis zmian:
Data	Wersja	Opis	Autor
2.03.2013	1	Pierwsze spotkanie laboratoryjne	Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz, Michał Oczko
15.03.2013	1	Pierwsza wersja wizji	Magdalena Zachwieja
16.03.2013	2	Drugie spotkanie laboratoyjne	Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz, Michał Oczko
19.03.2013	2	Zakończone opracowywanie wizji	Magdalena Zachwieja
21.03.2013	1	Spotkanie robocze	Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz, Michał Oczko
25.03.2013	1	Opracowanie rejestru ryzyka	Michał Oczko
27.03.2013	1	Opracowanie specyfikacji wymagań	Magdalena Zachwieja
28.03.2013	1	Opracowanie architektury systemu	Magdalena Zachwieja
30.03.2013	1	Szkielet strony www	Magdalena Zachwieja
6.04.3013	3	Trzecie spotkanie laboratoryjne	Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz, Michał Oczko
7.04.2013	1	Szkielet bazy danych SQLite, uzupełnienie architektury systemu o diagram bazy danych	Magdalena Zachwieja, Michał Oczko
17.04.2013	2	Spotkanie robocze	Michał Oczko, Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz
17.04.2013	1	Dodanie ksiazki adresowej v.1.1	Michał Oczko
19.04.2013	1	Dodanie roboczej wersji kalendarza	Magdalena Zachwieja
20.04.2013	4	IV spotkanie laboratoryjne	Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz, Michał Oczko

Autorzy:
Magdalena Zachwieja (magda.zachwieja@gmail.com)
Michał Oczko (michaloczko@gmail.com)
Krzysztof Bednarz (ka.bednarz@gmail.com)

AGH 2013
1. I spotkanie laboratoryjne
Wybranie tematu projektu, który będzie przygotowywany w ramach zajęć.
2. Wizja
Przygotowanie wstępnej wersji wizji.
3. II spotkanie laboratoryjne
Przedstawienie pierwszej wersji wizji.
Wybranie technologii w jakiej będzie wykonana aplikacja.
4. Ostateczna wersja wizji
Zakończone opracowywanie wizji aplikacji – dokument Wizja.odt.

5. Spotkanie robocze 21.03.2013
Ustalenie planu pracy na kolejny tydzień.
Zakres prac do wykonania w najbliższym tygodniu:
- zaprojektowanie bazy danych,
- przygotowanie rejestru ryzyk,
- przygotowanie specyfikacji wymagań (UML).
6. Opracowanie rejestru ryzyk
RejestrRyzyk.odt
7. Opracowanie specyfikacji wymagań
Na podstawie dokumentu zawierającego wizję systemu sporządzono szczegółową specyfikację wymagań.
8. Opracowanie architektury systemu
Sporządzono dokument architekturasystemu.odt.
9. Szkielet strony www
Pierwsza wersja stron www, na której będzie umieszczona aplikacja.

10. III spotkanie laboratoryjne
Przedstawienie pierwszej wersji strony www i dokumentacji.
11. Szkielet bazy danych
Pierwsza wersja bazy danych w SQLITE, w której będą przechowywane dane o osobach oraz zdarzeniach.
12. Spotkanie robocze
Ustalenie planu pracy na kolejne dni.
Zakres prac do wykonania:
-dodanie książki adresowej
-dodanie roboczej wersji kalendarza.
13. Dodanie książki adresowej
Pierwsza wersja książki adresowej.

14. Dołączenie do strony www roboczej wersji kalendarza.
Robocza wersja kalendarza została dołączona do strony – bez połączenia z bazą danych.
15. IV spotkanie laboratoryjne
Przedstawienie strony www z działającą książką adresową i kalendarzem.