Cal.2013
Aplikacja webowa „Kalendarz”

Stan prac

Opis zmian:
LP	Data	Wersja	Opis	Autor
1	2.03.2013	1	Pierwsze spotkanie laboratoryjne	Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz, Michał Oczko
2	15.03.2013	1	Pierwsza wersja wizji	Magdalena Zachwieja
3	16.03.2013	2	Drugie spotkanie laboratoryjne	Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz, Michał Oczko
4	19.03.2013	2	Zakończone opracowywanie wizji	Magdalena Zachwieja
5	21.03.2013	1	Spotkanie robocze	Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz, Michał Oczko
6	25.03.2013	1	Opracowanie rejestru ryzyka	Michał Oczko
7	27.03.2013	1	Opracowanie specyfikacji wymagań	Magdalena Zachwieja
8	28.03.2013	1	Opracowanie architektury systemu	Magdalena Zachwieja
9	30.03.2013	1	Szkielet strony www	Magdalena Zachwieja
10	6.04.3013	3	Trzecie spotkanie laboratoryjne	Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz, Michał Oczko
11	7.04.2013	1	Szkielet bazy danych SQLite, uzupełnienie architektury systemu o diagram bazy danych	Magdalena Zachwieja, Michał Oczko
12	17.04.2013	2	Spotkanie robocze	Michał Oczko, Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz
13	17.04.2013	1	Dodanie książki adresowej v.1.1	Michał Oczko
14	19.04.2013	1	Dodanie roboczej wersji kalendarza	Magdalena Zachwieja
15	20.04.2013	4	IV spotkanie laboratoryjne	Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz, Michał Oczko
16	5.05.2013	2	Dodanie w pełni funkcjonalnego kalendarza	Magdalena Zachwieja
17	7.05.2013	3	Spotkanie robocze	Michał Oczko, Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz
18	9.05.2013	1	System logowania	Michał Oczko
19	18.05.2013	5	V spotkanie laboratoryjne – zamknięcie projektu	Magdalena Zachwieja, Krzysztof Bednarz, Michał Oczko

Autorzy:
Magdalena Zachwieja (magda.zachwieja@gmail.com)
Michał Oczko (michaloczko@gmail.com)
Krzysztof Bednarz (ka.bednarz@gmail.com)
AGH 2013
1. I spotkanie laboratoryjne
Wybranie tematu projektu, który będzie przygotowywany w ramach zajęć.
2. Wizja
Przygotowanie wstępnej wersji wizji.
3. II spotkanie laboratoryjne
Przedstawienie pierwszej wersji wizji.
Wybranie technologii w jakiej będzie wykonana aplikacja.
4. Ostateczna wersja wizji
Zakończone opracowywanie wizji aplikacji – dokument Wizja.odt.

5. Spotkanie robocze 21.03.2013
Ustalenie planu pracy na kolejny tydzień.
Zakres prac do wykonania w najbliższym tygodniu:
- zaprojektowanie bazy danych,
- przygotowanie rejestru ryzyk,
- przygotowanie specyfikacji wymagań (UML).
6. Opracowanie rejestru ryzyk
RejestrRyzyk.odt
7. Opracowanie specyfikacji wymagań
Na podstawie dokumentu zawierającego wizję systemu sporządzono szczegółową specyfikację wymagań.
8. Opracowanie architektury systemu
Sporządzono dokument architekturasystemu.odt.
9. Szkielet strony www
Pierwsza wersja stron www, na której będzie umieszczona aplikacja.

10. III spotkanie laboratoryjne
Przedstawienie pierwszej wersji strony www i dokumentacji.
11. Szkielet bazy danych
Pierwsza wersja bazy danych w SQLITE, w której będą przechowywane dane o osobach oraz zdarzeniach.
12. Spotkanie robocze
Ustalenie planu pracy na kolejne dni.
Zakres prac do wykonania:
-dodanie książki adresowej
-dodanie roboczej wersji kalendarza.
13. Dodanie książki adresowej
Pierwsza wersja książki adresowej.

14. Dołączenie do strony www roboczej wersji kalendarza.
Robocza wersja kalendarza została dołączona do strony – bez połączenia z bazą danych.
15. IV spotkanie laboratoryjne
Przedstawienie strony www z działającą książką adresową i kalendarzem.
16. Dodanie w pełni funkcjonalnego kalendarza
Kalendarz został w pełni wdrożony.

17. Spotkanie robocze
Omówienie wdrożonych funkcjonalności kalendarza.
Dyskusja nad dalszym rozwojem projektu.
Zakres prac do wykonania:
-system logowania,
-testowanie,
-sporządzenia końcowej dokumentacji.
Termin oddania projektu został wyznaczony na 18.05.2013.
18. Uruchomienie systemu logowania
Stworzenie pierwszej wersji systemu logowania. Kalendarz i książka adresowa są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Identyfikacja użytkowników następuje na podstawie adresu email.